**Муниципальный контракт №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

на ямочный ремонт автомобильных дорог по ул.Ленина, Молодежной, Мира и пер.Мира, с.Едогон

с.Едогон « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

Администрация Едогонского сельского поселения, в дальнейшем именуемая «Заказчик» в лице главы Мохун Богдана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО» Сиб-Авто», в дальнейшем именуемое «Подрядчик» в лице Лабекина Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по результатам открытого аукциона в электронной форме, на основании Протокола рассмотрения единственной заявки электронного аукциона (протокол от 01 августа 2016 года № 0134300018116000001-1, закупки № 0134300018116000001), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

**Статья 1. Предмет Контракта**

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, выполнить работы по ямочнму ремонту автомобильных дорог по ул.Ленина, Молодежной, Мира и пер.Мира, с.Едогон (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), в объеме, установленном в Сметной документации (Приложение 2 к Контракту) (далее - Сметная документация), передать результат работ Заказчику в сроки, указанные в [статье 3](../../Мои%20документы/Downloads/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/2нов.ТИПОВОЙ%20КОНТРАКТ%20на%20выполнение%20работ%20по%20текущему%20ремонту.doc#Par1257#Par1257) Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Место выполнения работ: ул.Ленина, Молодежная, Мира и пер.Мира, с.Едогон Тулунского района Иркутской области.

1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

**Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ**

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.2. Цена Контракта составляет 550769 рублей 58 коп. ( пятьсот пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 58 копеек

Источник финансирования: бюджет Едогонского муниципального образования.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта включает: сметную стоимость выполняемых Работ в текущих ценах с учетом всех расходов, определяемых в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)» Госстроя России, в том числе: затрат на уплату налога на добавленную стоимость и другие обязательные платежи, компенсацию издержек и вознаграждения Подрядчика, то есть является конечной.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работы, качества оказываемой Работы и иных условий Контракта.

2.6. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом изменение Цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

2.7. Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с Контрактом путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до 31.12.2016 г. на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), или иных Актов сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры и иной необходимой документации в соответствии с требованиями Российского законодательства.

2.8 Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье [13](../../Мои%20документы/Downloads/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/2нов.ТИПОВОЙ%20КОНТРАКТ%20на%20выполнение%20работ%20по%20текущему%20ремонту.doc#Par896#Par896) Контракта.

**Статья 3. Срок и условия выполнения Работ**

3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

3.2. Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

3.3. Срок выполнения Работ может быть продлен в случае, предусмотренном пунктом 10.3. Контракта.

3.4. Работы по Контракту выполняются иждивением Подрядчика.

**Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ**

4.1. Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока выполнения Работ.

4.2. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ не позднее 5 рабочего дня, следующего за днем завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом.

4.3. Не позднее 5 рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации,предусмотренный Спецификацией, Акт о приемке выполненных работ по [форме КС-2](consultantplus://offline/ref=94D744426E08A6898F48A124C4D858930C5F703118B80C2B08B246d2BCD), Справку о стоимости выполненных работ и затрат по [форме КС-3](consultantplus://offline/ref=94D744426E08A6898F48A124C4D858930C5F713818B80C2B08B246d2BCD), подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.

4.4. Не позднее 5 дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.3. Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ (отдельных этапов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.

4.5. Для приемки результатов исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.6. По итогам приемки результата выполненных Работ при отсутствии претензий относительно качества Работ Заказчик подписывает соответствующий Акт о приемке выполненных работ по [форме КС-2](consultantplus://offline/ref=94D744426E08A6898F48A124C4D858930C5F703118B80C2B08B246d2BCD), Справку о стоимости выполненных работ и затрат по [форме КС-3](consultantplus://offline/ref=94D744426E08A6898F48A124C4D858930C5F713818B80C2B08B246d2BCD) в 2 (двух) экземплярах и не позднее 5 дней со дня проверки результатов исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны Акт о приемке выполненных работ по [форме КС-2](consultantplus://offline/ref=94D744426E08A6898F48A124C4D858930C5F703118B80C2B08B246d2BCD), Справку о стоимости выполненных работ и затрат по [форме КС-3](consultantplus://offline/ref=94D744426E08A6898F48A124C4D858930C5F713818B80C2B08B246d2BCD) в 2 (двух) экземплярах на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения и не позднее 10 дней со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии со статьей 11 Контракта.

4.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по [форме КС-2](consultantplus://offline/ref=94D744426E08A6898F48A124C4D858930C5F703118B80C2B08B246d2BCD), Справку о стоимости выполненных работ и затрат по [форме КС-3](consultantplus://offline/ref=94D744426E08A6898F48A124C4D858930C5F713818B80C2B08B246d2BCD) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ.

4.8. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по [форме КС-2](consultantplus://offline/ref=94D744426E08A6898F48A124C4D858930C5F703118B80C2B08B246d2BCD), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по [форме КС-3](consultantplus://offline/ref=94D744426E08A6898F48A124C4D858930C5F713818B80C2B08B246d2BCD) по одному экземпляру которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п[ункте](../../Мои документы/Downloads/Local Settings/Application Data/Opera/Opera/temporary_downloads/2нов.ТИПОВОЙ КОНТРАКТ на выполнение работ по текущему ремонту.doc" \l "Par73#Par73) 4.6. Контракта.

4.9. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемки выполненных работ по [форме КС-2](consultantplus://offline/ref=94D744426E08A6898F48A124C4D858930C5F703118B80C2B08B246d2BCD), Справка о стоимости выполненных работ и затрат по [форме КС-3](consultantplus://offline/ref=94D744426E08A6898F48A124C4D858930C5F713818B80C2B08B246d2BCD), предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

**Статья 5. Права и обязанности Сторон**

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ.

5.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ и провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 5 рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом.

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.5. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.5. Не позднее 30 рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 15 рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15 рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение 15 рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта*.*

5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в [пункте 4.3](../../Мои%20документы/Downloads/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/2нов.ТИПОВОЙ%20КОНТРАКТ%20на%20выполнение%20работ%20по%20текущему%20ремонту.doc#Par718#Par718). Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом [2.9.](../../Мои%20документы/Downloads/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/2нов.ТИПОВОЙ%20КОНТРАКТ%20на%20выполнение%20работ%20по%20текущему%20ремонту.doc#Par704#Par704) Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4.Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Технической документации (Спецификации). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной [документации](../../Мои%20документы/Downloads/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/2нов.ТИПОВОЙ%20КОНТРАКТ%20на%20выполнение%20работ%20по%20текущему%20ремонту.doc#Par1019#Par1019), представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие выполняемых Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут выполнить негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение   
3 рабочих дней после приостановления выполнения Работ.

5.4.6. Осуществить доставку, разгрузку, складирование за свой счет строительных материалов, инвентаря, конструкций в месте выполнения работ. Хранение материалов и оборудования в период выполнения работ на территории объекта осуществляется подрядчиком за свой счет собственными силами. Заказчик ответственности за сохранность материалов и оборудования Подрядчика не несет.

5.4.7. Ежедневно осуществлять вывоз и уборку строительного мусора с прилегающей к зданию территории, образовавшегося в процессе ремонта. Складирование строительного мусора на территории объекта и в местах общественного пользования запрещено. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, сопровождаться сертификатами качества и отвечать требованиям пожарной безопасности.

5.4.8. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе и Контрактом.

5.4.9. В течение 3 рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, с указанием причин.

5.4.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.11. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

5.4.12. В случае изменения банковского счета Подрядчика в течение 5 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.

5.4.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и условиями Контракта.

**6. Гарантии**

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями, указанными в подпункте [5.4.3.](../../Мои%20документы/Downloads/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/2нов.ТИПОВОЙ%20КОНТРАКТ%20на%20выполнение%20работ%20по%20текущему%20ремонту.doc#Par758#Par758) Контракта.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по [форме КС-2](consultantplus://offline/ref=94D744426E08A6898F48A124C4D858930C5F703118B80C2B08B246d2BCD).

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика

6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока

6.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а так же в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

**Статья 7. Ответственность Сторон**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере \_\_\_\_ **(цифрами и прописью)**, в [порядке](consultantplus://offline/ref=09C480A398B717400DA98B8101A11C20382D55BD112E15C266C8E195F490AC6BB6FE1E1FD8CFA4F2r6rDF), установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом» (далее - постановление № 1063):

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере \_\_\_\_ **(цифрами и прописью)**, определенном согласно постановлению № 1063:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

7.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 15 рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.3. Контракта.

7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 15 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны.

**Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта**

8.1 Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ (отдельных этапов), оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=5B9D8F73F908EA9E33407DFE4ED82C72462F3612E959B1FD8F8143D4C1CE0CB4F51916DB1F0A3183z5x3C) Закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.

8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на не менее, чем на один месяц превышающий срок действия Контракта.

8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 27 538,48 (двадцать семь тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 48 копеек.

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе. (Условие указывается при заключении Контракта в случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).

8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6. Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.8. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) 30 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполненияПодрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

**Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта**

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9.2. Контракт действует до 31.12.2016 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о Контрактной системе.

9.4. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

- по решению суда.

9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее   
15 календарных дней с даты его получения.

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ.

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.10. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону в течение 3 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны вправе расторгнуть Контракт по соглашению Сторон.

10.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления, подписанное органом, уполномоченным выдавать соответствующие документы.

**Статья 11. Порядок урегулирования споров**

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Иркутской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

**Статья 12. Прочие условия**

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

приложение 1 «Техническое задание»

приложение 2 график выполнения работ

приложение 3 [«Сметная документация](../../Мои%20документы/Downloads/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/2нов.ТИПОВОЙ%20КОНТРАКТ%20на%20выполнение%20работ%20по%20текущему%20ремонту.doc#Par1019#Par1019)».

**Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| **Администрация Едогонского сельского поселения**  **Место нахождения и почтовый адрес**: 665222, Иркутская область, Тулунский район, с.Едогон , ул.Ленина, 66  Тел/факс 89501361887  Email: [iedoghon.adm.12@mail.ru](mailto:iedoghon.adm.12@mail.ru)  ИНН 3816007888  КПП 381601001  ОКТМО 25638422  ОКПО 4148053  р/сч. 4020481000 000 000 0096  л/сч. 0300349600  Банк получателя: Отделение Иркутское,  г. ИРКУТСК  БИК 042520001  Глава Едогонского сельского поселения   1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Б.И. Мохун/   М.П. | ООО»Сиб-Авто»  665253, г. Тулун, ул.Гидролизная, д.72 А  Иркутской области Тулунского района  ИНН 3816008909  КПП 381601001  Р/с 40702810318090005472  к/с 30101810900000000607  БИК 042520607  ТУСБ Байкальский банк Сбербанка РФ г.Иркутска  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.А.Лабекин/  М.П. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**по ямочнму ремонту автомобильных дорог по ул.Ленина, Молодежной, Мира и пер.Мира, с.Едогон**

**1. Наименование закупаемого товара:** ямочный ремонт автомобильных дорог по ул.Ленина, Молодежной, Мира и пер.Мира, с.Едогон.

**2. Общие требования к работам.**

Все работы должны выполняться в соответствии со сметами, условиями контракта и графиком выполнения работ, согласованным с заказчиком при заключении контракта.

Работы должны выполняться качественно, в сроки, указанные в контракте.

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и отраслевым инструкциям на данные виды работ.

Подрядчик обеспечивает надлежащее санитарное состояние территории производства работ и несет ответственность за ненадлежащее состояние территории.

Подрядчик обеспечивает своевременный вывоз строительного мусора.

Подрядчик выполняет весь объём работ своими материалами, силами и средствами.

Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ по контракту.

Материалы для ведения работ должны быть новыми, высокого качества, соответствовать сметной документации, сертификатам качества и другим документам, удостоверяющим их качество

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

**3. Требования по объему гарантий качества работ.**

Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока в соответствии с проектом муниципального контракта.

Срок гарантии качества составляет 24 (двадцать четыре) месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

**4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.**

Работы должны быть выполнены согласно СНиП -12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», используемые материалы и оборудование должны отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, ОСТ.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды при производстве работ в соответствии с нормами и правилами.

Для соблюдения безопасности при проведении работ необходимо руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда и других действующих нормативных документах.

В местах производства дорожно-ремонтных работ Подрядчик использует ограждающие средства, обустраивает в необходимом количестве предупреждающими и ограничивающими движение знаками с обозначениями направления обхода, объезда.

Подрядчик должен согласовывать с органами государственного надзора (в т. ч. и с ГИБДД) порядок ведения работ на объектах и обеспечивает его соблюдение;

**5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:**

Подрядчик должен представить заказчику отчетную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

Подрядчик должен представить заказчику фотоотчет о выполнении каждого этапа работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед. изм | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Дорожные работы по ул. Ленина | | | | |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разлома сторого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | 0,35 |  |
| 2 | Розлив вяжущий материалов | 1 т | 0,028 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 49 км I класс груза Асфальтобетонная смесь | 1 т груза | 5,74 |  |
| 3. | Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии (2,3 маш.-ч на 1 км доставки) расстояние 49 км | 1 т груза | 0,0428 |  |
| Раздел 2. Дорожные работы по ул. Молодёжной | | | | |
| 4 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | 0,7 |  |
|  | Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии (2,3 маш.-ч на 1 км доставки) расстояние 49 км | 1 т груза | 0,0857 |  |
|  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см | 100 м2 | 2 |  |
|  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,16 |  |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,2 |  |
|  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-03 добавить 6 см | 1000 м2 покрытия | 0,2 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 49 км I класс груза Асфальтобетонная смесь | 1 т груза | 23,96 |  |
|  | Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии (2,3 маш.-ч на 1 км доставки) расстояние 49 км | 1 т груза | 0,220006 |  |
| Раздел 3. Дорожные работы по пер. Мира | | | | |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | 0,42 |  |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2 | 100 м2 | 0,168 |  |
|  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,04704 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 49 км I класс груза Асфальтобетонная смесь | 1 т груза | 12,398 |  |
| Раздел 4. Дорожные работы по ул. Мира | | | | |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | 0,4 |  |
|  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,044 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 49 км I класс груза Асфальтобетонная смесь | 1 т груза | 9,02 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 49 км I класс груза Асфальтобетонная смесь | 1 т груза | 9,02 |  |
|  | Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии (2,3 маш.-ч на 1 км доставки) расстояние 49 км | 1 т груза | 0,0673 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.  МП | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.  МП |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ямочный ремонт автомобильных дорог по ул.Ленина, Молодежной, Мира и пер.Мира, с.Едогон.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап | Вид работ | объем | Период выполнения |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  |  |  |

\*заполняется при подписании контракта

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.  МП | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.  МП |

**ЧАСТЬ V. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На ямочный ремонт автомобильных дорог по ул.Ленина, Молодежной, Мира и пер.Мира, с.Едогон.**

**1. Наименование закупаемого товара:**  ямочный ремонт автомобильных дорог по ул.Ленина, Молодежной, Мира и пер.Мира, с.Едогон.

**2. Общие требования к работам.**

Все работы должны выполняться в соответствии со сметами, условиями контракта и графиком выполнения работ, согласованным с заказчиком при заключении контракта.

Работы должны выполняться качественно, в сроки, указанные в контракте.

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и отраслевым инструкциям на данные виды работ.

Подрядчик обеспечивает надлежащее санитарное состояние территории производства работ и несет ответственность за ненадлежащее состояние территории.

Подрядчик обеспечивает своевременный вывоз строительного мусора.

Подрядчик выполняет весь объём работ своими материалами, силами и средствами.

Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ по контракту.

Материалы для ведения работ должны быть новыми, высокого качества, соответствовать сметной документации, сертификатам качества и другим документам, удостоверяющим их качество

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

**3. Требования по объему гарантий качества работ.**

Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока в соответствии с проектом муниципального контракта.

Срок гарантии качества составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

**4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.**

Работы должны быть выполнены согласно СНиП -12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», используемые материалы и оборудование должны отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, ОСТ.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды при производстве работ в соответствии с нормами и правилами.

Для соблюдения безопасности при проведении работ необходимо руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда и других действующих нормативных документах.

В местах производства дорожно-ремонтных работ Подрядчик использует ограждающие средства, обустраивает в необходимом количестве предупреждающими и ограничивающими движение знаками с обозначениями направления обхода, объезда.

Подрядчик должен согласовывать с органами государственного надзора (в т. ч. и с ГИБДД) порядок ведения работ на объектах и обеспечивает его соблюдение;

**5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:**

Подрядчик должен представить заказчику отчетную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

- транспортная схема поставки материалов;

- ведомость промеров толщины, ширины дорожной одежды;

- акты на скрытые работы;

- лабораторные испытания на материалы:

журнал испытания щебня

журнал испытания проб асфальтобетонных смесей

- паспорт на материалы

Подрядчик должен представить заказчику фотоотчет о выполнении каждого этапа работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование | Ед. изм | | Кол. | Примечание | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
| Раздел 1. Дорожные работы по ул. Ленина | | | | | | | |
| 1 | | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разлома сторого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | | 0,35 |  | |
| 2 | | Розлив вяжущий материалов | 1 т | | 0,028 |  | |
|  | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 49 км I класс груза Асфальтобетонная смесь | 1 т груза | | 5,74 |  | |
| 3. | | Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии (2,3 маш.-ч на 1 км доставки) расстояние 49 км | 1 т груза | | 0,0428 |  | |
| Раздел 2. Дорожные работы по ул. Молодёжной | | | | | | | |
| 4 | | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | | 0,7 |  | |
|  | | Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии (2,3 маш.-ч на 1 км доставки) расстояние 49 км | 1 т груза | | 0,0857 |  | |
|  | | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см | 100 м2 | | 2 |  | |
|  | | Розлив вяжущих материалов | 1 т | | 0,16 |  | |
|  | | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | | 0,2 |  | |
|  | | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-03 добавить 6 см | 1000 м2 покрытия | | 0,2 |  | |
|  | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 49 км I класс груза Асфальтобетонная смесь | 1 т груза | | 23,96 |  | |
|  | | Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии (2,3 маш.-ч на 1 км доставки) расстояние 49 км | 1 т груза | | 0,220006 |  | |
| Раздел 3. Дорожные работы по пер. Мира | | | | | | | |
|  | | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | | 0,42 |  | |
|  | | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2 | 100 м2 | | 0,168 |  | |
|  | | Розлив вяжущих материалов | 1 т | | 0,04704 |  | |
|  | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 49 км I класс груза Асфальтобетонная смесь | 1 т груза | | 12,398 |  | |
| Раздел 4. Дорожные работы по ул. Мира | | | | | | | |
|  | | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | | 0,4 |  | |
|  | | Розлив вяжущих материалов | 1 т | | 0,044 |  | |
|  | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 49 км I класс груза Асфальтобетонная смесь | 1 т груза | | 9,02 |  | |
|  | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 49 км I класс груза Асфальтобетонная смесь | 1 т груза | | 9,02 |  | |
|  | | Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии (2,3 маш.-ч на 1 км доставки) расстояние 49 км | 1 т груза | | 0,0673 |  | |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.  МП | | | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.  МП | | |

**ЧАСТЬ VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики объекта закупки | в соответствии с Описанием объекта закупки документации электронного аукциона |
| Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием: | Проектно-сметный метод |
| На основании расчетов, НМЦК составляет: 550769 рублей.58 копеек | |

\*локальная смета № прикреплена в виде файла