
****

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**ДУМА ЕДОГОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**«05» марта 2015 года № 5**

**с.Едогон**

**Об утверждении проекта «Островок вдохновения»**

**Едогонского муниципального образования**

**Тулунского района Иркутской области**

**Рассмотрев проект «Островок вдохновения» Едогонского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, руководствуясь Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от15.07.2013 года № 598, приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25.07.2014 года № 72- мпр «О реализации порядка предоставления субсидий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности и приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26.01.2015 года № 2-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25.07.2014 г. № 72-мпр «О реализации Порядка предоставления субсидий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности», Уставом Едогонского муниципального образования, Дума Едогонского сельского поселения решила:**

**РЕШЕНИЕ:**

1. **Утвердить Проект «Островок вдохновения» Едогонского муниципального образования Тулунского района Иркутской области согласно приложения (прилагается Проект)**
2. **Настоящее решение с приложением опубликовать в газете «Едогонский вестник» и разместить на официальном сайте Едогонского муниципального образования по адресу:** <http://edogon.mo38.ru/> в сети «Интернет».

Глава Едогонского

сельского поселения Б.И.Мохун

СОГЛАСОВАННО: УТВЕРЖДАЮ:

начальник Управления по культуре, директора МКУК «Культурно -

молодёжной политике и спорту досуговый центр с. Едогон»

администрации Тулунского

муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Зыбайлова О.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Константинова Л.И. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**ПРОЕКТ**

**Тулунский район**

**Едогонское муниципальное образование**

**«Островок вдохновения»**

665216 Иркутская область, Тулунский район,

с. Едогон, ул. Ленина, д. 62

муниципальное казенное учреждение культуры

«Культурно – досуговый центр» с. Едогон

Учредитель: Администрация Едогонского

сельского поселения

ИНН 3816007888 КПП 381601001

ОГРН 1093816001157

Директор Зыбайлова О.П.

2015 г.

**Паспорт**

**общественно значимого некоммерческого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении**

**Едогонского сельского поселения Тулунского муниципального района**

**(*наименование органа местного самоуправления сельского поселения Иркутской области*)**

1. **Общая характеристика общественного значимого некоммерческого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении (далее – проект)**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта[[1]](#footnote-2) | Создание и обустройство зон отдыха и спортивных и детских игровых площадок |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | 665222, Иркутская область, Тулунский район, с. Едогон, ул. Ленина, д. 62 |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м. | 1228 кв.м |
| Цель и задачи проекта | **Цель:**   * создание комфортных условий проживания и отдыха для жителей на территории Едогонского сельского поселения;   **Задачи:**   * улучшение качества жизни на территории Едогонского сельского поселения; * активизация гражданской позиции жителей Едогонского сельского поселения; * озеленение и благоустройство территории прилегающей к культурно – досуговому центру села Едогон. |
| Инициатор проекта (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя); фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) | Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно – досуговый центр с. Едогон» Тулунского муниципального района |
| Заявитель проекта (наименование органа местного самоуправления сельского поселения Иркутской области) | Администрация Едогонского сельского поселения |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | **3,5 мес.** |
| Дата начала реализации проекта | **15 мая 2015** |
| Дата окончания реализации проекта | **31 августа 2015** |
| **Общие расходы по проекту, тыс. рублей:** | **595,55 (пятьсот девяносто пять тыс. пятьсот пятьдесят рублей 00 коп.)** |
| в том числе за счет средств: |  |
| субсидии (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, которая не превышают 2 млн. рублей и не > 60%) | **357,55 (три сто пятьдесят семь тыс. пятьсот пятьдесят рублей 00 коп.)** |
| бюджета сельского поселения (при наличии средств, подтвержденных выпиской из решения сельского поселения о бюджете сельского поселения) | **1,0** |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего, тыс. рублей | **237,0** |
| из них:  **вклад граждан,** тыс. рублей: |  |
| денежными средствами | **0,5** |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное (указать наименования вида расходов) |  |
| **вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей:** |  |
| денежными средствами | **1,6** |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное (указать наименования вида расходов) |  |
| **вклад юридических лиц,** тыс. рублей |  |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием | **234,9** |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное (указать наименования вида расходов) |  |

**Трудовое участие[[2]](#footnote-3):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, рублей | Стоимость трудовых затрат, рублей |
| **1.** | Выполнение работ по ограждению территории (200 метров) | 80 | 500 | 40 000,00 |
| **2.** | Выравнивание, отсыпка гравийно – песочной смесью прилегающей к КДЦ территории 1228 м2 | 80 | 500 | 40 000,00 |
| **3.** | Укладка тротуарной плитки, бордюра 70м2 | 80 | 600 | 48 000,00 |
| **4.** | Разбивка клумб, посадка цветов | 56 | 400 | 22 400,00 |
| **5.** | Установка беседок (2 шт.), садовые скамейки (4 шт.), качелей (3 шт), детской игровой площадки | 80 | 600 | 48 000,00 |
| **6.** | Приобретение и посадка саженцев | 48 | 350 | 16 800,00 |
| **7.** | Создание альпийской горки | 48 | 400 | 19 700,00 |
|  | **Всего:** | **472 часа** |  | **234 900,00** |

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 350 |
| из них молодежи до 30 лет | 105 |
| Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта (дети, учащиеся, студенты и др.) | Все категории населения |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно от реализации проекта, человек | Население Едогонского сельского поселения 1131 человек |
| в том числе прямо, человек | 1131 |
| косвенно, человек | 1131 |

**Инициаторы проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Инициатор проекта  (ф.и.о. гражданина/наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта |
| **1.** | Зыбайлова Оксана Павловна  Директор муниципального казенного учреждения культуры«Культурно- досуговый центр» | В реализации проекта примут участия 350человек  Молодежь и волонтеры будут заниматься разбивкой клумб, посадкой цветов и саженцев.  Жители Едогонского сельского поселения и работники КДЦ проведут работу по ограждению и отсыпке территории, укладку тротуарной плитки и бордюра установке беседок, качелей, садовых скамеек. |

1. **Описание проекта**

Едогонское муниципальное образование находится на расстоянии 47 километров от районного центра, на территории сельского поселения проживает 1131 человек.

На территории села Едогон расположена средняя общеобразовательная школа, детский сад, культурно – досуговый центр и к сожалению нет организованных мест отдыха для сельчан.

Проект разработан для жителей, работающих и проживающих на территории Едогонского сельского поселения. Инициаторами проекта являются работники культурно – досугового центра, реализация осуществляется при привлечении граждан, проживающих на территории поселения, молодежи, волонтеров и индивидуальных предпринимателей.

Уровень жизни на селе существенно отличается от городского. Проект «Островок вдохновения» предусматривает организацию мероприятий по созданию зоны отдыха, благоустройству территории прилегающей к культурно – досуговому центру. Включает в себя отсыпку и ограждение территории, обустройство пешеходной зоны и прилегающей территории. Это установка беседок, садовых скамеек, качелей, детской игровой площадки, высадка цветов, кустарников, разбивка клумб, создание альпийской горки.

Реализация проекта «Островок вдохновения» позволит проводить мероприятия для жителей Едогонского сельского поселения, создать зону отдыха и игровую детскую площадку.

**Цели и задачи проекта:**

**Цель:**

* создание комфортных условий для проживания и отдыха для жителей на территории Едогонского сельского поселения;

**Задачи:**

* улучшение качества жизни на территории Едогонского сельского поселения;
* активизация гражданской позиции жителей Едогонского сельского поселения;
* озеленение и благоустройство территории прилегающей к культурно – досуговому центру села Едогон.

Мероприятия по реализации проекта

Проект «Островок вдохновения» предусматривает

* ограждение зоны отдыха;
* выравнивание, отсыпку прилегающей территории;
* укладка тротуарной плитки, бордюра;
* обустройство пешеходной зоны;
* обустройство прилегающей территории (установка садовых скамеек, урн, беседок, лавочек, качелей, садовой арки, детской игровой площадки, вертикальное озеленение территории, высадка кустарников, посев цветочного газона, создание альпийской горки)

Механизм реализации проекта

Проект краткосрочный и осуществляется в 4 этапа.

* 1. Организационный этап.
* команда единомышленников создает инициативную группу, которая привлекает к работе граждан и волонтеров;
* организует и проводит собрание, пожелавших участвовать в благоустройстве территории, освещаются цели и задачи проекта;
* важным элементом для реализации проекта является вовлечение местных жителей в процесс благоустройства и озеленение территории.

2. Подготовительный этап.

* разработка календарного плана по озеленению и благоустройству территории;
* определение поставщиков необходимых материалов, оборудования;
* привлечение волонтеров.

3. Основной этап.

* деятельность по проекту включат: выравнивание и отсыпка прилегающей территории, укладка плитки, эстетическое оформление территории (разбивка клумб, посев цветочного газона, посадка цветов и саженцев, установка беседок, содовых скамеек, арки, качелей, создание альпийской горки).

4. Заключительный этап.

* торжественное открытие, награждение жителей Едогонского сельского поселения, принявших активное участие в реализации проекта.

Ожидаемые результаты

В результате реализации проекта, все участники, не зависимо от возраста, получат опыт общения, умение работать вместе на благо общего дела. Проект поможет формированию культуры отношений, получению навыков практической деятельности, по благоустройству и озеленению. Результатом реализации проекта станет выполнение поставленных целей и задач по созданию зоны отдыха для жителей Едогонского сельского поселения.

Дальнейшее развитие проекта

Создана зона отдыха для жителей и детей Едогонского сельского поселения. Проведение на созданной площадке культурно – массовых, детских, спортивных мероприятий, дискотек.

1. ***Календарный план реализации мероприятий проекта***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| **Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)** |  |  |
| Определение поставщиков необходимых материалов  Заключение муниципальных контрактов, закупка строительного материала (щебень цветной, песочно – гравийная смесь, штакетник 600 шт., обрезная доска(3 мм) 10 куб., столбы(2 м) 62 шт., тротуарная плитка 70 м2), вазоны для вертикального озеленения каскадные 5 шт., вазоны средние 5 шт., закупка рассады, кустарников, разбивка альпийской горки. | май  2015 г. | Зыбайлова О.П.  Директор МКУК «КДЦ с. Едогон» |
| **Ремонтно – строительные работы:** |  |  |
| Организация населения для выполнения работ по ограждению территории, выравниванию и отсыпке территории, укладке плитки, бордюра. | июнь  2015 г. | Зыбайлова О.П.  Директор МКУК «КДЦ с. Едогон» |
| **Приобретение оборудование (расписать подробно):** |  |  |
| Садовые скамейки 4 шт., беседки 2 шт., качели 3 шт., урны 4 шт., садовая арка 1 шт., | июль  2015 г. | Зыбайлова О.П.  Директор МКУК «КДЦ с. Едогон» |
| **Прочая деятельность (указать наименование)** |  |  |
| Установка беседок, лавочек, качелей, садовой арки разбивка клумб, посадка кустарников, посев газона цветов, вертикальное озеленение, ограждение территории, | май -  август  2015 г. | Горбатовский Андрей Иванович,  Химко Николай Михайлович, жители села Едогон, учащиеся МОУ. |

1. **Смета расходов по проекту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Запрашиваемые средства (субсидия),  тыс. рублей | Бюджет сельского поселения, тыс. рублей | Вклад инициатора проекта (внебюджетные источники),  тыс. рублей | | Общие расходы по проекту, тыс. рублей |
| юридические  лица (индивидуальные предприниматели) | граждане |
| **Ст. 310**  **Приобретение основных средств:**  пиломатериал ( доска обрезная 3 мм) 10 куб. х 4,0 = 40,0  штакетник 600 шт. х 20 = 12,0  столбы ( 2м.) 62 шт. х 400 = 24,8  щебень 36,0  песок 6,0,цемент 3,5  бордюр тротуарный 36,0  тротуарная плитка 70м 2 х1,0 = 70,00  беседки 2 х 35,0 = 70,0  качели 3 х 7,0 =21,0  арка садовая 5,0  скамья садовая 4 х 3,5 = 14,0  урны 4 х 2,0 = 8,0  вазоны каскадные 5 х 2,0 = 10,0  вазоны средние 5 х 0,250 = 1,25 | 357,55 |  |  |  | 357,55 |
| **Ст**. **340**  Приобретение вазонов |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
| **Ст. 340**  Приобретение семян газона |  |  | 1,6 |  | 1,6 |
| **Ст. 340**  Приобретение рассады цветов |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| **Ст. 225**  Оплата по трудовым договорам  (Трудовые затраты) |  |  |  | 234,9 | 234,9 |
| **Всего:** | **357,55** | **1,0** | **1,6** | **235,4** | **595,55** |

**Глава сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**Мохун Богдан Иванович

***(М.П., подпись) (расшифровка подписи)***

**Исполнитель:** директор  **/** 8(950) 091-71-85

***(должность) (контактный телефон)***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** Зыбайлова О.П.

***(подпись) (расшифровка подписи)***

1. В соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, предусмотренным приложением 2 к Подпрограмме 10 государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп [↑](#footnote-ref-2)
2. При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат [↑](#footnote-ref-3)